АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «19» сентября 2019 г. №  53

п. Крутогоровский, Соболевский район

«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы»

В целях актуализации краткосрочного плана проведения работ по капитальному ремонту, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261 «О порядке утверждения краткосрочных планов, реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1.

2. Утвердить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы согласно приложению 2.

3. Постановление  опубликовать (обнародовать) в установленном порядке  и разместить на официальном сайте Устьевого сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.07.2014г.

# Зам.главы администрации

# Крутогоровского сельского  поселения                                                   А.В. Струнина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 04.04.2019 № 235 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 01.07.2014 № 415 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cтоимость работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9,00 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по МО за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12 410,90 | 11 168,40 | 0,00 | 347 | Х | 15 544 033,00 | 0,00 | 5 144 876,45 | 8 297 122,01 | 2 102 034,54 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 4 294,80 | 3 903,60 | 0,00 | 125 | Х | 4 901 302,00 | 0,00 | 1 687 284,09 | 2 521 388,39 | 692 629,52 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 73 323,00 | 0,00 | 25 241,61 | 37 719,72 | 10 361,67 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 432 479,00 | 0,00 | 148 881,85 | 222 481,20 | 61 115,95 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33 | Х | 505 802,00 | 0,00 | 174 123,46 | 260 200,92 | 71 477,62 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 76 802,00 | 0,00 | 26 439,26 | 39 509,43 | 10 853,31 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 452 998,00 | 0,00 | 155 945,57 | 233 036,83 | 64 015,60 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 101 117,00 | 0,00 | 34 809,75 | 52 017,86 | 14 289,39 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 718 023,00 | 0,00 | 935 685,45 | 1 398 239,01 | 384 098,54 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 0,00 | 33 | Х | 3 348 940,00 | 0,00 | 1 152 880,03 | 1 722 803,13 | 473 256,84 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 76 458,00 | 0,00 | 26 320,83 | 39 332,48 | 10 804,69 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | ремонт ВДИС ХВС | 450 967,00 | 0,00 | 155 246,39 | 231 992,02 | 63 728,59 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 0,00 | 43 | Х | 527 425,00 | 0,00 | 181 567,22 | 271 324,50 | 74 533,28 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 75 256,00 | 0,00 | 25 907,05 | 38 714,12 | 10 634,83 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | ремонт ВДИС ХВС | 443 879,00 | 0,00 | 152 806,33 | 228 345,72 | 62 726,95 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 0,00 | 16 | Х | 519 135,00 | 0,00 | 178 713,38 | 267 059,84 | 73 361,78 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 3 202,00 | 2 909,60 | 0,00 | 92 | Х | 8 260 327,00 | 0,00 | 1 763 978,82 | 5 775 733,62 | 720 614,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 100 663,00 | 0,00 | 21 496,41 | 70 384,95 | 8 781,64 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 705 836,00 | 0,00 | 577 826,69 | 1 891 957,54 | 236 051,77 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 0,00 | 43 | Х | 2 806 499,00 | 0,00 | 599 323,10 | 1 962 342,49 | 244 833,41 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 99 081,00 | 0,00 | 21 158,58 | 69 278,79 | 8 643,63 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 663 304,00 | 0,00 | 568 744,05 | 1 862 218,58 | 232 341,36 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 0,00 | 16 | Х | 2 762 385,00 | 0,00 | 589 902,63 | 1 931 497,37 | 240 984,99 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 96 537,00 | 0,00 | 20 615,31 | 67 499,99 | 8 421,70 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 594 906,00 | 0,00 | 554 137,77 | 1 814 393,77 | 226 374,46 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33 | Х | 2 691 443,00 | 0,00 | 574 753,09 | 1 881 893,76 | 234 796,15 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 4 914,10 | 4 355,20 | 0,00 | 130 | Х | 2 382 404,00 | 0,00 | 1 693 613,54 | 0,00 | 688 790,46 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58 712,00 | 0,00 | 41 737,44 | 0,00 | 16 974,56 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 0 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 346 298,00 | 0,00 | 246 177,80 | 0,00 | 100 120,20 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 0,00 | 24 | Х | 405 010,00 | 0,00 | 287 915,24 | 0,00 | 117 094,76 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 56 554,00 | 0,00 | 40 203,35 | 0,00 | 16 350,65 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 333 572,00 | 0,00 | 237 131,09 | 0,00 | 96 440,91 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 0,00 | 23 | Х | 390 126,00 | 0,00 | 277 334,44 | 0,00 | 112 791,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57 327,00 | 0,00 | 40 752,86 | 0,00 | 16 574,14 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 338 132,00 | 0,00 | 240 372,72 | 0,00 | 97 759,28 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 0,00 | 23 | Х | 395 459,00 | 0,00 | 281 125,58 | 0,00 | 114 333,42 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58 241,00 | 0,00 | 41 402,61 | 0,00 | 16 838,39 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 0 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 343 521,00 | 0,00 | 244 203,68 | 0,00 | 99 317,32 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 0,00 | 25 | Х | 401 762,00 | 0,00 | 285 606,29 | 0,00 | 116 155,71 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 |  | 15 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57 784,00 | 0,00 | 41 077,74 | 0,00 | 16 706,26 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 0 | 15 | ремонт ВДИС ХВС | 340 827,00 | 0,00 | 242 288,55 | 0,00 | 98 538,45 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 0,00 | 15 | Х | 398 611,00 | 0,00 | 283 366,29 | 0,00 | 115 244,71 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 6 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 |  | 20 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 56 744,00 | 0,00 | 40 338,42 | 0,00 | 16 405,58 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 334 692,00 | 0,00 | 237 927,28 | 0,00 | 96 764,72 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 807,40 | 705,70 | 0,00 | 20 | Х | 391 436,00 | 0,00 | 278 265,70 | 0,00 | 113 170,30 | 0,00 | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  | форма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по МО | 12 410,90 | 347 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 544 033,00 | 15 544 033,00 |
| 1 | 2020 год | 4 294,80 | 125 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4 901 302,00 | 4 901 302,00 |
| 2 | 2021 год | 3 202,00 | 92 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 8 260 327,00 | 8 260 327,00 |
| 3 | 2022 год | 4 914,10 | 130 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 382 404,00 | 2 382 404,00 |