АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «10» февраля 2020 г. №  8

п. Крутогоровский, Соболевский район

«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы»

В целях актуализации краткосрочного плана проведения работ по капитальному ремонту, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261 «О порядке утверждения краткосрочных планов, реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1.

- Утвердить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы согласно приложению 2.

- Постановление администрации Крутогоровского сельского поселения от 20.06.2019 № 39, от 19.09.2019 № 53 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» считать утратившим силу.

- Постановление  опубликовать (обнародовать) в установленном порядке  и разместить на официальном сайте Крутогоровского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.07.2014г.

# Зам.главы администрации

# Крутогоровского сельского  поселения                                                   А.В. Струнина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.главы администрации Струнина А.В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "10" февраля 2020 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cтоимость работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9,00 | 10 | 11 | 12 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по МО за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12 410,90 | 11 168,40 | 0,00 | 347 | Х | 15 544 033,00 | 0,00 | 2 971 551,54 | 8 285 864,67 | 4 286 616,79 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 7 551,30 | 6 787,10 | 0,00 | 216 | Х | 6 480 085,00 | 0,00 | 636 291,19 | 2 510 131,05 | 3 333 662,76 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 73 323,00 | 0,00 | 11 751,97 | 0,00 | 61 571,03 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 432 479,00 | 0,00 | 69 316,31 | 0,00 | 363 162,69 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33 | Х | 505 802,00 | 0,00 | 81 068,28 | 0,00 | 424 733,72 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 76 802,00 | 0,00 | 12 309,57 | 0,00 | 64 492,43 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 452 998,00 | 0,00 | 72 605,03 | 0,00 | 380 392,97 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 101 117,00 | 0,00 | 16 206,70 | 0,00 | 84 910,30 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 718 023,00 | 0,00 | 33 320,24 | 2 510 131,05 | 174 571,71 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 0,00 | 33 | Х | 3 348 940,00 | 0,00 | 134 441,54 | 2 510 131,05 | 704 367,41 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 76 458,00 | 0,00 | 12 254,44 | 0,00 | 64 203,56 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | ремонт ВДИС ХВС | 450 967,00 | 0,00 | 72 279,51 | 0,00 | 378 687,49 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 0,00 | 43 | Х | 527 425,00 | 0,00 | 84 533,95 | 0,00 | 442 891,05 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 75 256,00 | 0,00 | 12 061,78 | 0,00 | 63 194,22 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | ремонт ВДИС ХВС | 443 879,00 | 0,00 | 71 143,47 | 0,00 | 372 735,53 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 0,00 | 16 | Х | 519 135,00 | 0,00 | 83 205,25 | 0,00 | 435 929,75 | 0,00 | Х | Х | 44196 |
| 5 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 56 554,00 | 0,00 | 9 064,29 | 0,00 | 47 489,71 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 333 572,00 | 0,00 | 53 463,83 | 0,00 | 280 108,17 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 0,00 | 23 | Х | 390 126,00 | 0,00 | 62 528,12 | 0,00 | 327 597,88 | 0,00 | Х | Х | 44196 |
| 6 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57 327,00 | 0,00 | 9 188,18 | 0,00 | 48 138,82 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 338 132,00 | 0,00 | 54 194,69 | 0,00 | 283 937,31 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 0,00 | 23 | Х | 395 459,00 | 0,00 | 63 382,87 | 0,00 | 332 076,13 | 0,00 | Х | Х | 44196 |
| 7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58 241,00 | 0,00 | 9 334,68 | 0,00 | 48 906,32 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 0 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 343 521,00 | 0,00 | 55 058,42 | 0,00 | 288 462,58 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 0,00 | 25 | Х | 401 762,00 | 0,00 | 64 393,10 | 0,00 | 337 368,90 | 0,00 | Х | Х | 44196 |
| 8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 |  | 20 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 56 744,00 | 0,00 | 9 094,74 | 0,00 | 47 649,26 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 334 692,00 | 0,00 | 53 643,34 | 0,00 | 281 048,66 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 807,40 | 705,70 | 0,00 | 20 | Х | 391 436,00 | 0,00 | 62 738,08 | 0,00 | 328 697,92 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 3 202,00 | 2 909,60 | 0,00 | 92 | Х | 8 260 327,00 | 0,00 | 1 763 978,82 | 5 775 733,62 | 720 614,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 100 663,00 | 0,00 | 21 496,41 | 70 384,95 | 8 781,64 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 705 836,00 | 0,00 | 577 826,69 | 1 891 957,54 | 236 051,77 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 0,00 | 43 | Х | 2 806 499,00 | 0,00 | 599 323,10 | 1 962 342,49 | 244 833,41 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 99 081,00 | 0,00 | 21 158,58 | 69 278,79 | 8 643,63 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 663 304,00 | 0,00 | 568 744,05 | 1 862 218,58 | 232 341,37 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 0,00 | 16 | Х | 2 762 385,00 | 0,00 | 589 902,63 | 1 931 497,37 | 240 985,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 96 537,00 | 0,00 | 20 615,31 | 67 499,99 | 8 421,70 | 0,00 | 92,53 | 92,53 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 594 906,00 | 0,00 | 554 137,78 | 1 814 393,77 | 226 374,45 | 0,00 | 2 487,21 | 2 487,21 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33 | Х | 2 691 443,00 | 0,00 | 574 753,09 | 1 881 893,76 | 234 796,15 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 1 657,60 | 1 471,70 | 0,00 | 39 | Х | 803 621,00 | 0,00 | 571 281,53 | 0,00 | 232 339,47 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 58 712,00 | 0,00 | 41 737,44 | 0,00 | 16 974,56 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 0 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 346 298,00 | 0,00 | 246 177,80 | 0,00 | 100 120,20 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 0,00 | 24 | Х | 405 010,00 | 0,00 | 287 915,24 | 0,00 | 117 094,76 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 |  | 15 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 57 784,00 | 0,00 | 41 077,74 | 0,00 | 16 706,26 | 0,00 | 70,28 | 70,28 | 31.12.2022 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 0 | 15 | ремонт ВДИС ХВС | 340 827,00 | 0,00 | 242 288,55 | 0,00 | 98 538,45 | 0,00 | 414,53 | 414,53 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 0,00 | 15 | Х | 398 611,00 | 0,00 | 283 366,29 | 0,00 | 115 244,71 | 0,00 | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  | "Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зам.главы администрации Струнина А.В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "10" февраля 2020 г. |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по МО | 12 410,90 | 347 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 544 033,00 | 15 544 033,00 |
| 1 | 2020 год | 7 551,30 | 216 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 6 480 085,00 | 6 480 085,00 |
| 2 | 2021 год | 3 202,00 | 92 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 8 260 327,00 | 8 260 327,00 |
| 3 | 2022 год | 1 657,60 | 39 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 803 621,00 | 803 621,00 |