АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от «28» июля 2020 г. №  50

п. Крутогоровский, Соболевский район, Камчатский край

«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы»

В целях актуализации краткосрочного плана проведения работ по капитальному ремонту, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. № 261 «О порядке утверждения краткосрочных планов, реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», Устава Крутогоровского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы, согласно приложению 1.

- Утвердить планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы согласно приложению 2.

- Постановление администрации Крутогоровского сельского поселения от 20.06.2019 № 39, от 19.09.2019 № 53, от 10.02.2020 № 8 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края, на 2020 -2022 годы» считать утратившим силу.

- Постановление  опубликовать (обнародовать) в установленном порядке  и разместить на официальном сайте Крутогоровского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.07.2014г.

# Глава администрации

# Крутогоровского сельского  поселения                                                   Г.Н. Овчаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению от 28.07.2020 № 50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глава администрации Крутогоровского сельского поселения _________________ Овчаренко Г.Н. 28.07.2020 |  |  |  |  |  |
| форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cтоимость работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по МО за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 19 746,50 | 17 752,00 | 0,00 | 556,00 | Х | 15 010 502,00 | 0,00 | 4 240 943,56 | 5 966 681,53 | 4 802 876,91 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 9 208,90 | 8 258,80 | 0,00 | 255,00 | Х | 926 989,00 | 0,00 | 148 575,40 | 0,00 | 778 413,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 60 579,00 | 0,00 | 9 709,40 | 0,00 | 50 869,60 | 0,00 | 58,06 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 80 804,00 | 0,00 | 12 951,00 | 0,00 | 67 853,00 | 0,00 | 77,45 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33,00 | Х | 141 383,00 | 0,00 | 22 660,40 | 0,00 | 118 722,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 61 824,00 | 0,00 | 9 909,00 | 0,00 | 51 915,00 | 0,00 | 56,57 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 80 578,00 | 0,00 | 12 915,00 | 0,00 | 67 663,00 | 0,00 | 73,74 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 0,00 | 33,00 | Х | 142 402,00 | 0,00 | 22 824,00 | 0,00 | 119 578,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 61 771,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 51 871,00 | 0,00 | 56,78 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81 441,00 | 0,00 | 13 053,00 | 0,00 | 68 388,00 | 0,00 | 74,86 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 0,00 | 43,00 | Х | 143 212,00 | 0,00 | 22 953,00 | 0,00 | 120 259,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 61 586,00 | 0,00 | 9 871,00 | 0,00 | 51 715,00 | 0,00 | 57,51 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81 196,00 | 0,00 | 13 014,00 | 0,00 | 68 182,00 | 0,00 | 75,83 | 92,53 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 0,00 | 16,00 | Х | 142 782,00 | 0,00 | 22 885,00 | 0,00 | 119 897,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | 73,80 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 0,00 | 23,00 | Х | 59 384,00 | 0,00 | 9 518,00 | 0,00 | 49 866,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 6 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | 72,95 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 0,00 | 23,00 | Х | 59 504,00 | 0,00 | 9 537,00 | 0,00 | 49 967,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | 71,98 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 0,00 | 25,00 | Х | 59 646,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 50 086,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 |  | 20 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | 73,55 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 807,40 | 705,70 | 0,00 | 20,00 | Х | 59 381,00 | 0,00 | 9 517,00 | 0,00 | 49 864,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 9 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | 71,49 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 0,00 | 24,00 | Х | 59 720,00 | 0,00 | 9 572,00 | 0,00 | 50 148,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 10 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 |  | 15 | разработка ПСД ВДИС ХВС | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | 72,46 | 70,28 | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 0,00 | 15,00 | Х | 59 575,00 | 0,00 | 9 549,00 | 0,00 | 50 026,00 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 4 294,80 | 3 903,60 | 0,00 | 125,00 | Х | 9 575 864,00 | 0,00 | 2 251 694,61 | 4 048 305,67 | 3 275 863,72 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 632 555,00 | 0,00 | 619 026,12 | 1 112 942,64 | 900 586,24 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1 092,80 | 994,00 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 443 502,00 | 0,00 | 104 286,27 | 187 495,52 | 151 720,21 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 0,00 | 33 | Х | 3 076 057,00 | 0,00 | 723 312,39 | 1 300 438,16 | 1 052 306,45 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | ремонт ВДИС ХВС | 423 413,00 | 0,00 | 99 562,48 | 179 002,67 | 144 847,85 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33 | Х | 423 413,00 | 0,00 | 99 562,48 | 179 002,67 | 144 847,85 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | ремонт ВДИС ХВС | 441 513,00 | 0,00 | 103 818,56 | 186 654,66 | 151 039,78 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1 087,90 | 990,70 |  | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 620 751,00 | 0,00 | 616 250,49 | 1 107 952,36 | 896 548,15 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 087,90 | 990,70 | 0,00 | 43 | Х | 3 062 264,00 | 0,00 | 720 069,05 | 1 294 607,02 | 1 047 587,93 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | ремонт ВДИС ХВС | 434 573,00 | 0,00 | 102 186,67 | 183 720,69 | 148 665,64 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2021 |
|  | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1 070,80 | 972,80 |  | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 579 557,00 | 0,00 | 606 564,02 | 1 090 537,13 | 882 455,85 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 070,80 | 972,80 | 0,00 | 16 | Х | 3 014 130,00 | 0,00 | 708 750,69 | 1 274 257,82 | 1 031 121,49 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 6 242,80 | 5 589,60 | 0,00 | 176,00 | Х | 4 507 649,00 | 0,00 | 1 840 673,55 | 1 918 375,86 | 748 599,59 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804,70 | 719,80 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 326 579,00 | 0,00 | 133 356,73 | 138 986,26 | 54 236,01 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804,70 | 719,80 | 0,00 | 23 | Х | 326 579,00 | 0,00 | 133 356,73 | 138 986,26 | 54 236,01 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815,70 | 731,50 | 0 | 23 | ремонт ВДИС ХВС | 331 044,00 | 0,00 | 135 179,99 | 140 886,48 | 54 977,53 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815,70 | 731,50 | 0,00 | 23 | Х | 331 044,00 | 0,00 | 135 179,99 | 140 886,48 | 54 977,53 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828,70 | 726,50 | 0 | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 336 320,00 | 0,00 | 137 334,41 | 143 131,86 | 55 853,73 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828,70 | 726,50 | 0,00 | 25 | Х | 336 320,00 | 0,00 | 137 334,41 | 143 131,86 | 55 853,73 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807,40 | 705,70 | 0 | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 327 675,00 | 0,00 | 133 804,28 | 139 452,69 | 54 418,03 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835,40 | 749,60 | 0,00 | 24 | Х | 327 675,00 | 0,00 | 133 804,28 | 139 452,69 | 54 418,03 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1 043,30 | 946,10 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 513 310,00 | 0,00 | 1 026 296,24 | 1 069 620,38 | 417 393,38 | 0,00 | 2 409,00 | 2 409,00 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822,20 | 722,10 | 0,00 | 15 | Х | 2 513 310,00 | 0,00 | 1 026 296,24 | 1 069 620,38 | 417 393,38 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 6 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835,40 | 749,60 | 0 | 24 | ремонт ВДИС ХВС | 339 039,00 | 0,00 | 138 444,70 | 144 289,02 | 56 305,28 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 092,80 | 994,00 | 0,00 | 33 | Х | 339 039,00 | 0,00 | 138 444,70 | 144 289,02 | 56 305,28 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822,20 | 722,10 | 0 | 15 | ремонт ВДИС ХВС | 333 682,00 | 0,00 | 136 257,20 | 142 009,17 | 55 415,63 | 0,00 | 405,84 | 405,84 | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1 043,30 | 946,10 | 0,00 | 33 | Х | 333 682,00 | 0,00 | 136 257,20 | 142 009,17 | 55 415,63 | 0,00 | Х | Х | Х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению от 28.07.2020 № 50 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | глава администрации Крутогоровского сельского поселения _________________ Овчаренко Г.Н. 28.07.2020 |  |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Крутогоровскому сельскому поселению Соболевского муниципального района Камчатского края на 2020 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по МО | 19 746,50 | 556 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 010 502,00 | 15 010 502,00 |
| 1 | 2020 год | 9 208,90 | 255 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 926 989,00 | 926 989,00 |
| 2 | 2021 год | 4 294,80 | 125 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 9 575 864,00 | 9 575 864,00 |
| 3 | 2022 год | 6 242,80 | 176 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 4 507 649,00 | 4 507 649,00 |