АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СОБОЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КРУТОГОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От « 27»  февраля  2014 г  № 16

п. Крутогоровский, Соболевский район

Об утверждении целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края на 2014-2018 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края

Постановляет:

1. Утвердить целевую Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края на 2014-2018 годы»

2. Администрации сельского поселения обеспечить финансирование целевой программы «Энергосбережение и повышение эффективности объектов, находящихся на территории Крутогоровского сельского поселения 2014-2018 годы» в утвержденном объеме.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Крутогоровского

сельского  поселения                                                         Г.Н.Овчаренко

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения

Крутогоровского сельского

поселения № 16 от 17.02.14

# Целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности Крутогоровского сельского поселения  Камчатского края  на 2014-2018 годы»

## Раздел 1. Паспорт целевой программы

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной собственности Крутогоровского сельского поселения Камчатского края на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 3. Указ Президента Российский Федерации от 04.06.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности в Российской Федерации». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с изменениями и дополнениями). 5. Приказ Министерства Экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 6. Устав Крутогоровского сельского поселения |
| Заказчик | Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района камчатского края |
| Основной разработчик Программы | Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района камчатского края |
| Цели и задачи программы | Цель программы: 1. Создание организационных, правовых условий, экономических и финансовых механизмов, обеспечивающих решение задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Крутогоровского сельского поселения ; 3. Снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями администрации Крутогоровского сельского поселения в течение трех лет на 15 % от объемов фактического потребления в 2014 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Задачи программы: 1. Доведение уровня оснащенности приборами учета потребляемых ресурсов бюджетными учреждениями администрации сельского поселения до уровня 100%. 2. Разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии) бюджетными учреждениями администрации сельского поселения. 3. Модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения сельского поселения. 4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры администрации сельского поселения. 5. Осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2018 годы |
| Основные исполнители программных мероприятий | Исполнителем – координатором Программы является - Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый объем финансирования мероприятий программы из местного бюджета составляет 1845,9 тыс. рублей, в том числе: - 2013 год-108,0 тыс. руб. - 2014 год- 885,9 тыс. руб. - 2015 год- 852,0 тыс. руб. Объёмы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке в процессе исполнения бюджета сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Снижение потребления энергоресурсов. 2. Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов. |
| Порядок осуществления контроля за ходом выполнения Программы | 1. Реализация мероприятий, предусмотренных целевой Программой осуществляется исполнителем координатором Программы. 2. Исполнитель координатор Программы представляет отчетную информацию в следующие сроки: - по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев – до 15–го числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом; - по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. |

## Раздел 2. Описательная часть целевой Программы

Настоящая целевая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена целевая Программа

Целевая Программа направлена на формирование необходимых условий для обновления и модернизации энергопотребления бюджетными организациями администрации Крутогоровского  сельского поселения в целях организации учета, повышения качества и снижения не эффективного расходования и потерь энергетических ресурсов.

Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных объектов и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Для снижения бюджетной нагрузки энергопотребления необходимы меры по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях. В настоящее время на улицах для уличного освещения используются не эффективные осветительные приборы старого образца с лампами накаливания, что в свою очередь приводит к значительному увеличению затрат по их обслуживанию и увеличению платы за потребленную электроэнергию,      Использование современных энергосберегающих приборов наружного освещения для уличного освещения территории сельского поселения позволит сократить затраты на их обслуживание и уменьшить плату за потребленную электроэнергию. Потребность современных энергосберегающих ламп наружного освещения составляет 15 шт.

Программа является одним из инструментов реализации «Стратегии социально-экономического развития территории Крутогоровского сельского поселения до 2020года», и позволяет сконцентрировать усилия на финансовые ресурсы для достижения поставленных целей.

Программа предполагает государственную поддержку проектов по реализации мероприятий в сфере энергосбережения и развития энергетического комплекса.

2.2. Цели и задачи целевой Программы

2.2.1. Целями целевой Программы являются:

- выполнение задач, поставленных Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для достижения поставленной цели в ходе реализации целевой Программы администрации Крутогоровского сельского поселения  Соболевского муниципального района Камчатского края  необходимо решить следующие задачи:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Крутогоровского сельского поселения; снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в течение трех лет на 15 % от объемов фактического потребления в 2014 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%;

- доведение уровня оснащенности бюджетных учреждений сельского поселения приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды до 100%;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов (прежде всего тепловой энергии) бюджетными учреждениями сельского поселения;

- модернизация оборудования, используемого в целях теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населения сельского поселения;

- расширение использования возобновляемых источников энергии на территории сельского поселения;

- установка энергосберегающих ламп уличного освещения;

- осуществление мероприятий по иным приоритетным направлениям энергосбережения.

2.2.2. Для повышения эффективности работы существующей системы водоснабжения сельского поселения и снижения потерь воды планируется установка энергосберегающих глубинных водяных насосов .

2.2.3. Для достижения целей, предусмотренных Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

- принимать участие в семинарах по энергосбережению;

- перейти на использование энергосберегающих ламп для освещения объектов бюджетной сферы и уличного освещения;

- учитывать показатели энергетической эффективности при закупках для муниципальных нужд машин, приборов и оборудования;

- поддерживать техническую исправность и соблюдение сроков проверки приборов учета, установленных в учреждениях бюджетной сферы.

2.3. Ресурсное обеспечение целевой Программы

Для реализации мероприятий целевой Программы бюджетом Крутогоровского сельского поселения   предусмотрены средства в сумме 1845,9 тыс. руб.

2013 год – 108,0 тыс. руб.;

2014 год – 885,9 тыс. руб.;

2015 год – 852,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий целевой Программы являются средства  краевого и местного бюджета.

По мере реализации мероприятий целевой Программы, поступления обоснованных предложений, направленных на достижение целевых показателей целевой Программы, допускается внесение изменений в целевую Программу в соответствии с действующим законодательством.

Объемы бюджетного финансирования целевой Программы будут ежегодно уточняться в установленном порядке в процессе исполнения бюджета сельского поселения и при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

2.4. Механизм реализации целевой Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией целевой Программы осуществляет заказчик целевой Программы - Администрация сельского поселения Борковский сельсовет.

Заказчик целевой Программы несет ответственность за реализацию целевой Программы, уточняет сроки реализации мероприятий целевой Программы и объемы их финансирования.

Финансирование мероприятий по энергосбережению осуществляется за счет средств местного бюджета, в соответствии с законодательством о бюджетном процессе, а также из иных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Исполнитель Программы представляет отчетные данные в следующие сроки:

- по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев-до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Информационное сопровождение Программы осуществляет исполнитель, который обеспечивает доведение до населения сельского поселения информации о реализации мероприятий Программы путем обнародования .

Координатор целевой Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий, рациональному использованию средств местного бюджета.

2.5. Оценка эффективности реализации целевой Программы

Критерием оценки эффективности реализации целевой Программы является достижение значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сельского поселения, что позволит снизить потребление топливно-энергетических ресурсов, сократить бюджетные затраты на оплату коммунальных услуг.

Целевые индикаторы и показатели эффективности программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| 1. | Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов | процентов | 3 |  |  |

Раздел 3.Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г тыс. руб. | 2014г тыс. руб. | 2015г тыс. руб. |
| 1. | Приобретение энергосберегающих ламп уличного освещения | Администрация сельского поселения | 0 |  |  |
| 2. | Установка приборов учета | Администрация сельского поселения | 0 |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований зданий | Администрация сельского поселения | 180,0 |  |  |
| итого |  |  | 180,0 |  |  |